**ATA de reuniões Grupo Gestão de Projetos**

03/08 - Foi passado para o grupo a tarefa de desenhar as telas e os protótipos dos cadastros: Projeto, Coordenador, núcleo e bolsistas.

05/08 - Foi combinado de o grupo fazer um documento mostrando os horários de trabalho de cada um para ter um controle.

10/08 - Divisão de tarefas, conversamos sobre quem vai fazer as atas das reuniões e quem vai atualizar o quadro diariamente, e cada semana uma pessoa diferente fará as diferentes tarefas. Foi passado que temos até quarta para fazer a parte do back.

11/08 – Falta concluir a parte do front.

12/08 - Foi discutido que será mudado as views os models, desenhar novas telas.

13/08- Tarefas em pendencia, models, views e forms: aluno, graduação, contratado, edital, pessoa.

14/08- Está em andamento as tarefas:a parte do back e fazer os mockups dos cadastros graduação, edital e aluno.

17/08- Fazer os protótipos das telas de cadastro.

18/08- Analisar as telas quanto a acessibilidade do usuário.

19/08-20/08-21/08- Andamento dos protótipos das telas, telas de login e logout.

24/08- front esta fazendo o menu e os script do javascript, o back está fazendo a certificação dos endereço do banco.(Henry)

25/08- na reunião foi explanado sobre o andamento do projeto Gestão de Projetos o front estava com o seu andamento pronto no momento e que so estaria esperando as novas coordenadas do back para continua fazendo as paginas o back estava concluindo o banco de dados.(Henry)

26/08- na reunião foi explanado sobre o andamento do projeto Gestão de Projetos, o front recebeu as novas coordenadas para poder alterar (adicionar campos na pagina) o back está em um debate do o melhoramento do banco de dados.(Henry)

27/08- Professor Eduardo agora está nos gerenciando juntamente com a Vanessa e a Marcela. O processo para o desenvolvimento do sistema, será avaliado etapa por etapa antes de seguir em frente, o processo será: Modelar, Mockup e depois desenvolvimento.

28/08- Patrick começou a modelagem na parte do back, o front está revisando layout das telas.

31/08- Ainda modelagem, foi feito alterações de cores e fontes nas telas.

01/09- Models atualizado no git, alteração nas pastas.

02/09- Começamos a fazer os protótipos e mockups da nova versão.

03/09- Aula o dia todo.

04/09- templates e alterações nos cadastros. Alterações no menu.

07/09- Mockup protótipo de tela de usuário.

08/09- Alterações e cadastros funcionando.

09/09- Mockups e protótipos de tela de horário.

10/09- Aula o dia todo.

11/09- Cadastro de horário funcionando.

14/09- Novo menu funcionando.

15/09- Alterações na base, autenticação e menu, cadastro liberado conta desbloqueada funcionando.

16/09- Tela de nova senha, envio de e-mail, troca senha na base em andamento.

17/09- Aula o dia todo.

18/09- Tela de nova senha, envio de e-mail, troca de senha, erros funcionando.

21/09- Ícone de consulta, alterações de SIAPE e matrícula funcionando.

22/09- Definição de quem ficou responsável pela atualização das atas de reunião, trello e quadro.

25/09 – Definição das atividades da semana do dia 27/09 á 02/10.

28/09 – Inicio dos mockups