**ATA de reuniões Grupo Gestão de Projetos**

03/08 - Foi passado para o grupo a tarefa de desenhar as telas e os protótipos dos cadastros: Projeto, Coordenador, núcleo e bolsistas.

05/08 - Foi combinado de o grupo fazer um documento mostrando os horários de trabalho de cada um para ter um controle.

10/08 - Divisão de tarefas, conversamos sobre quem vai fazer as atas das reuniões e quem vai atualizar o quadro diariamente, e cada semana uma pessoa diferente fará as diferentes tarefas. Foi passado que temos até quarta para fazer a parte do back.

11/08 – Falta concluir a parte do front.

12/08 - Foi discutido que será mudado as views os models, desenhar novas telas.

13/08- Tarefas em pendencia, models, views e forms: aluno, graduação, contratado, edital, pessoa.

14/08- Está em andamento as tarefas:a parte do back e fazer os mockups dos cadastros graduação, edital e aluno.

17/08- Fazer os protótipos das telas de cadastro.

18/08- Analisar as telas quanto a acessibilidade do usuário.

19/08-20/08-21/08- Andamento dos protótipos das telas, telas de login e logout.

24/08- front esta fazendo o menu e os script do javascript, o back está fazendo a certificação dos endereço do banco.(Henry)

25/08- na reunião foi explanado sobre o andamento do projeto Gestão de Projetos o front estava com o seu andamento pronto no momento e que so estaria esperando as novas coordenadas do back para continua fazendo as paginas o back estava concluindo o banco de dados.(Henry)

26/08- na reunião foi explanado sobre o andamento do projeto Gestão de Projetos, o front recebeu as novas coordenadas para poder alterar (adicionar campos na pagina) o back está em um debate do o melhoramento do banco de dados.(Henry)

27/08- Professor Eduardo agora está nos gerenciando juntamente com a Vanessa e a Marcela. O processo para o desenvolvimento do sistema, será avaliado etapa por etapa antes de seguir em frente, o processo será: Modelar, Mockup e depois desenvolvimento.

28/08-